*!Ползвайте template.html за база на страницит е!*

*Означения*

*(F) <номер на задача> - тук трябва да има форма(<form>)*

*(A) <номер на задача> - това го вижда само админа , не му е нужно да може да спечели конкурс за красота , не се бори твърде много . А и админа винаги е пиян , за това няма и да забележи.*

*Задачи по Дизайна*

**1.Довършване на product.html. 1h**

1.1.Това са детайлите за сорт картофи от даден град.Трябва да се добави:

1.2.Къс текст с детайли за сорта.

1.3.Къс текст с детайли за града.

1.4.Цена на килограм

1.5.Линк „Добави към кошницата”

**2.Създаване на orderdetails.html. 1.5h**

2.1.Това са детайлите за текущите поръчки в кошницата.Трябва да има:

2.2.Лист със поръчки , трябва да има възможност за увеличаване на количеството към дадения ред от поръчката , както и възможност за премахване на реда.Както и статус на поръчката (тъй като ще ползваме тази страница и като дисплей за обработващите се поръчки , както и за за overview за обработените)

2.3.Странициране(ползвай това от potatosource.html)

(F) 2.4.Линк към приемане на поръчката.

**3.Създаване на orderaccept.html 0.25h**

(F) 3.1.На тази страница има само 1 бутон с който приемаш поръчката , както и информация за получаването при приемане.

**4.Създаване на orders.html. 1h**

4.1. Това е Лист от линкове към обработващи се поръчки , както и вече обработени .

4.2. Трябва да има странициране.

**(F) 4.Създаване на login.html. 1h**

4.1. Проста логин форма

4.2. Линк към passwordReset.html

4.3.Линк към register.html

**(F) 5.Добавяне на register.html 1h**

5.1.Форма за регистрация.

**6.Добавяне на “Log In” линк на всяка страница. Това също ще е линк към профила ако си логнат.**

**(F) 7.Добавяне на search.html. 0.5-2h**

7.1.Тук ще има само 1 search bar в центъра , и един бутон „търсене” . Не полагайте кой знае колко усилия тук , тъй като като се сложи гоогъл сърч може да трябва да се редизайн-не

**8.Добавяне на searchResults.html. 0.5-2h**

8.1.Лист от резултати от търсебето със странициране , не полагай много усилия , ноже да трябва да се редисайн-не.

8.2 Странициране.

**9.Добавяне на subscriptions.html. 2.5h**

(F) 9.1.Тук се регистрират фирми или се edit-vat детайлите на вече съществуващата (ако си създателя и) , трябва да има поле с юзернейм , поле за ъплоуд на имидж .

9.2.Линк към registerWorker.html.

9.3.Линк към workerList.html

9.3.Линк към removeWorker.html.

**(F) 10.registerWorker.html 0.5h**

10.1. Почти мот-а-мо като страницата за регистрация с разлика макс 1-2 текста.

**(F) 11.workerList.html 1h**

11.1. Лист с юзерите вързани към тази фирма. Линкове за премахване на работник от фирмения акаунт.

**(F) 12.removeWorker 0.5h**

12.1 Само един бутон за приемане премахването на работник от фирмата.

**13.Добавяне на polular.html. 1.5h**

13.1 Лист от линкове към няколко от най-популярните продукта(продукт = картоф + град)

13.2 да НЯМА странициране , а някакъв фиксиран брой продукти.

**(A) (F) 14.Добавяне на productCreate.html 1h**

14.1.Страница за създаване на нов продукт

14.2.Полета:

14.2.1.Дропдаун за видовете картофи.

14.2.2.Дропдаун за градовете.

14.2.3.Поле за въвеждане на цена.

14.2.4.Някакъв събмит бутон.

**(A) (F) 15.Добавяне на productEdit.html 0.25h**

15.1.Страница за edit на съществуващ продукт.

15.2.Трябва да е горе-долу като миналата но вместо „Create” да пише „Edit” и да има линк към productDelete.html.

**(A) (F) 16.Добавяне на productDelete.html 0.25h**

16.1 Страница за триене на даден продукт.

16.2 Трябва да има само някакъв „Are you sure бруте..” текст и submit button.

**(A) (F) 17.Добавяне на sourceCreate.html 1h**

17.1. Добавяне на град .

17.2.Полета:

17.2.1.Име на града

17.2.2.Описание.

**(A) (F) 18.Добавяне на sourceEdit.html 0.25h**

18.1.Едит на града , за всичко освен името , както и линк към sourceDelete.html

**(A) (F) 19.Добавяне на sourceDelete.html 0.25h**

19.1.Като триенето за продукт , но с друг текст

**(A) (F) 20.Добавяне на varietyCreate.html 1h**

20.1 Създаване на сорт картофи.

20.2.Полета

20.2.1.Име

20.2.2.Описание

20.2.3.Имидж

**(A) (F) 22.Добавяне на varietyEdit.html 0.25h**

22.1 Пълен едит на сорт картоф + линк към триене

**(A) (F) 23.Добавяне на varietyDelete.html 0.25h**

23.1.Триене на сорт картофи.

**(F) 24.Добавяне на passwordReset.html. 0.5h**

24.1 Страница за ресет на паролата , да има поле за email и поле за username

**(F) 25.Добавяне на passwordChange.html 0.5h**

25.1 Поле за стара , нова и потвърждаване на нова парола.

**26.Добавяне на profile.html 1h**

26.1.Профил на юзера , в който може да се сменя мейл и телефон.

20.75 h време горе доло до тук.

*Задачи по Дизайна – Pro.*

**1.Създаване и добавяне на add-rotator към index страницата , който ще върти логота на най-големите клиенти. 5-6h**

**2.Добавяне на Google Search. 4h**

**30 h горе доло за всичко.**